项目文件夹必须放“Atlas产品工作手册”

你的理解非常准确。

Atlas 6.0文件夹里必须放一套类似“公司新员工手册＋产品标准＋安全规范”的文件。

因为Codex每次进入项目，就像一名新的AI工程师入职。如果没有标准，它只能根据代码和临时指令猜测：

- 哪些功能不能删除；

- 哪些GPIO不能改；

- 哪些文件是稳定版本；

- 机器人遇到故障应该怎么处理；

- 什么状态才算开发完成；

- Eric需要什么样的代码输出方式；

- 哪些操作涉及实体安全；

- 6.0到底允许做什么、不允许做什么。

有了产品标准，Codex每次工作前先读取标准，就能够按照同一套规则开发。

二、不要把所有标准全部塞进一个文件

建议建立一套“Atlas 6.0产品工程手册”：

atlas_6_0/

├── AGENTS.md

├── README.md

├── docs/

│   ├── 01_PRODUCT_STANDARD.md

│   ├── 02_SYSTEM_ARCHITECTURE.md

│   ├── 03_HARDWARE_BASELINE.md

│   ├── 04_GPIO_MAP.md

│   ├── 05_SAFETY_STANDARD.md

│   ├── 06_SERIAL_PROTOCOL.md

│   ├── 07_SOFTWARE_STANDARD.md

│   ├── 08_TEST_ACCEPTANCE.md

│   ├── 09_ENGINEERING_LOG.md

│   ├── 10_DECISION_LOG.md

│   └── 11_CHANGELOG.md

├── esp32_firmware/

├── ros2_ws/

├── tests/

└── archive/

这套文件相当于一家小型机器人公司的内部标准。

三、每份文件分别做什么

1. AGENTS.md：给Codex的员工工作手册

这是Codex进入Atlas项目后首先需要遵守的规则。

它应该告诉Codex：

- 项目负责人是Eric；

- Eric目前13岁；

- Eric有Arduino、Python、ESP32基础；

- 机械属于初学阶段；

- 所有技术解释必须清楚；

- 修改代码必须提供完整文件；

- 不让Eric手动拼接代码片段；

- 先读取现有代码，再进行修改；

- 一次只完成一个阶段；

- 不得擅自修改已确认的GPIO；

- 不得删除Atlas 5.0功能；

- 不得覆盖稳定版本；

- 不得加入OpenAI API；

- 不得加入API Key；

- 所有运动功能必须默认停车；

- 通信中断必须停车；

- 程序退出必须停车；

- 传感器数据异常必须进入安全状态；

- 实体测试必须先让轮子悬空；

- 每次修改后必须说明测试方法；

- 软件测试通过不等于实体测试通过；

- 未经Eric验收，不得声明阶段完成。

它相当于：

Codex入职Atlas项目的员工手册。

但AGENTS.md应当保持简洁，主要写“必须遵守的规则”，详细技术资料则放在docs目录。

2. 01_PRODUCT_STANDARD.md：Atlas 6.0产品标准

规定6.0究竟是什么产品。

需要写清楚：

- 产品名称；

- 版本号；

- 目标用户；

- 核心功能；

- 必须保留的5.0能力；

- 6.0新增能力；

- 不属于6.0的功能；

- 完成标准；

- 已知限制；

- 后续版本暂缓内容。

例如：

Atlas 6.0是一套基于ESP32和ROS2的模块化移动机器人系统。

核心目标：

完成移动、编码器反馈、闭环直行、距离感知、

安全停车、ROS2通信和半自主避障。

本版本不包含：

OpenAI API、大模型智能体、SLAM、机械臂、

人脸识别、边缘AI和算力效率专项研究。

这可以防止Codex越做越大，最后偏离6.0目标。

3. 02_SYSTEM_ARCHITECTURE.md：系统架构

记录：

- Windows、WSL2、Ubuntu的关系；

- ROS2各节点；

- ESP32负责什么；

- 电脑负责什么；

- 指令怎样传给电机；

- 编码器数据怎样返回；

- 安全节点位于哪里；

- Atlas 5.0头部怎样接入6.0。

核心分工应固定为：

ROS2：高层组织和行为控制

ESP32：实时硬件执行

安全节点：决定命令是否允许通过

编码器和测距：提供反馈

Codex：项目外部辅助开发

4. 03_HARDWARE_BASELINE.md：硬件基线

记录每个真实零件：

- ESP32准确型号；

- 底盘型号；

- 电机型号；

- 减速比；

- 编码器类型；

- TB6612FNG；

- US-100；

- 轮子直径；

- 轮距；

- 整机重量；

- 电池类型；

- 舵机型号；

- OLED型号；

- 电源分配；

- 接线照片编号。

不能只写“一个电机”或者“一个传感器”，要写到可以准确替换和复现。

5. 04_GPIO_MAP.md：GPIO总表

例如：

| 功能 | GPIO | 状态 | 是否允许修改 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pan舵机 | 18 | 5.0已确认 | 禁止擅改 |
| Tilt舵机 | 19 | 5.0已确认 | 禁止擅改 |
| 左电机PWM | 待确认 | 6.0新增 | 确认后锁定 |
| 右电机PWM | 待确认 | 6.0新增 | 确认后锁定 |
| 左编码器A/B | 待确认 | 6.0新增 | 检查中断能力 |
| 右编码器A/B | 待确认 | 6.0新增 | 检查中断能力 |

Codex每次修改ESP32代码前必须查看这张表。

6. 05_SAFETY_STANDARD.md：机器人安全标准

这是最重要的文件之一。

必须明确：

- 上电默认停止；

- 未ARM禁止移动；

- DISARM立即停车；

- STOP拥有最高优先级；

- 串口超时立即停车；

- ROS2节点退出立即停车；

- 传感器严重异常进入安全状态；

- 距离过近拒绝前进；

- 非法命令不得执行；

- ESP32重启后不得自动恢复运动；

- 第一次电机测试车轮必须悬空；

- 舵机和底盘电机独立供电；

- 电机不得由ESP32供电；

- 成人监督焊接、切割和第一次整机通电。

这相当于公司的安全生产规范。

7. 06_SERIAL_PROTOCOL.md：通信协议

规定ROS2和ESP32怎样“说话”：

CMD,ARM

CMD,FORWARD,80

CMD,STOP

CMD,DISARM

DATA,ENCODER,LEFT,1234

DATA,ENCODER,RIGHT,1228

DATA,DISTANCE,38.5

STATUS,READY

STATUS,MOVING

ERROR,SENSOR_TIMEOUT

协议一旦确认，不能由Codex随意更改。否则ESP32程序改了，Python节点没有同步修改，系统就会失效。

8. 07_SOFTWARE_STANDARD.md：代码规范

规定：

- Python文件命名；

- ROS2节点命名；

- ESP32函数命名；

- 错误代码格式；

- 日志格式；

- 配置参数放在哪里；

- 哪些参数不能直接写死；

- 不使用长时间阻塞delay()；

- 所有异常必须有处理；

- 不允许静默忽略错误；

- 修改后必须运行哪些测试；

- 代码注释写到什么程度。

9. 08_TEST_ACCEPTANCE.md：验收标准

规定“做到什么程度才算完成”。

例如：

| 功能 | 测试次数 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| 急停 | 5次 | 5次全部停止 |
| 通信中断 | 5次 | 5次全部自动停车 |
| 障碍停车 | 10次 | 10次不碰撞 |
| 2米直行 | 5次 | 偏差进入规定范围 |
| 无效命令 | 10次 | 不得产生运动 |
| ESP32重启 | 5次 | 上电保持停止 |

Codex不能因为“代码编译成功”就宣布6.0完成。只有Eric完成实体测试并填写结果，才能验收。

10. 09_ENGINEERING_LOG.md：工程日志

Eric每天记录：

- 日期；

- 当前阶段；

- 今天做了什么；

- 遇到什么问题；

- 实际现象；

- 测试数据；

- Codex给出了什么建议；

- 哪个建议有效；

- 哪个建议无效；

- 下一步是什么。

11. 10_DECISION_LOG.md：设计决策记录

记录重要决定及原因，例如：

决定：6.0使用两轮差速底盘。

原因：结构简单、重量较低、适合闭环控制学习。

未选择：麦克纳姆轮。

原因：机械和控制复杂度过高。

这个文件非常有价值，因为将来别人看到的不只是结果，还能看到Eric怎样做工程判断。

12. 11_CHANGELOG.md：版本变化记录

记录每次更新：

6.0.1

- 完成左电机测试

- 增加串口超时停车

- 修复右电机方向错误

6.0.2

- 加入左右编码器

- 增加每圈计数标定

四、文件之间的管理关系

可以把它理解成一家公司：

| Atlas文件 | 公司中的对应物 |
| --- | --- |
| AGENTS.md | 新员工工作手册 |
| PRODUCT_STANDARD.md | 产品定义书 |
| SYSTEM_ARCHITECTURE.md | 技术架构说明 |
| HARDWARE_BASELINE.md | 物料和设备档案 |
| GPIO_MAP.md | 电气设计表 |
| SAFETY_STANDARD.md | 安全生产规范 |
| SERIAL_PROTOCOL.md | 部门间通信标准 |
| SOFTWARE_STANDARD.md | 软件开发规范 |
| TEST_ACCEPTANCE.md | 产品质检标准 |
| ENGINEERING_LOG.md | 每日研发记录 |
| DECISION_LOG.md | 重大决策记录 |
| CHANGELOG.md | 产品升级记录 |

五、Codex每次工作的固定流程

以后每次开发都应要求Codex：

第一步：读取AGENTS.md

第二步：读取本阶段相关产品标准

第三步：检查当前代码和Git状态

第四步：说明准备修改哪些文件

第五步：进行修改

第六步：运行能够运行的软件测试

第七步：列出需要Eric完成的实体测试

第八步：等待Eric提供测试结果

第九步：根据真实数据继续调整

第十步：Eric验收后保存Git版本

六、最终结论

从Atlas 6.0开始，选择Codex作为主要AI开发工具是正确的，但原因不是简单的“Codex全面超过Cursor”，而是：

Atlas 6.0已经进入多文件、软硬件结合、ROS2、测试和版本管理阶段，Codex更适合以项目级AI工程师的方式参与。

而且你提出的“给Codex准备新员工手册”非常重要。Atlas文件夹里必须建立产品标准体系，让Codex知道：

Atlas是什么

6.0要做到什么

哪些事情不能做

哪些功能不能删除

安全底线是什么

怎样才算测试通过

Eric希望代码如何交付

以后即使换了新的Codex对话、换了AI模型，或者Eric隔几个月再回来，只要这些标准文件保存完整，新进入项目的AI和人都能快速理解Atlas。这套文档不只是服务Codex，也是Atlas从“个人作品”走向“规范机器人产品”的关键一步。

“Codex员工工作手册”必须建立

答案是：

是的。对于Atlas 6.0，这套标准文件应当视为正式开发前必须建立的基础设施。

但概念上要稍微调整：

不是一个“员工工作手册里面塞进12个文件”，而是：

Atlas 6.0项目标准体系

├── 1份Codex员工工作手册

└── 11份产品与工程标准文件

总共12份核心文件。

这12份文件的准确清单

| 序号 | 文件 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 1 | AGENTS.md | Codex员工工作手册 |
| 2 | 01_PRODUCT_STANDARD.md | Atlas 6.0产品定义 |
| 3 | 02_SYSTEM_ARCHITECTURE.md | 整体系统架构 |
| 4 | 03_HARDWARE_BASELINE.md | 硬件型号、参数和基线 |
| 5 | 04_GPIO_MAP.md | ESP32引脚分配 |
| 6 | 05_SAFETY_STANDARD.md | 机器人安全标准 |
| 7 | 06_SERIAL_PROTOCOL.md | ROS2与ESP32通信协议 |
| 8 | 07_SOFTWARE_STANDARD.md | 代码和软件开发规范 |
| 9 | 08_TEST_ACCEPTANCE.md | 测试与验收标准 |
| 10 | 09_ENGINEERING_LOG.md | Eric的工程开发日志 |
| 11 | 10_DECISION_LOG.md | 重要设计决策及原因 |
| 12 | 11_CHANGELOG.md | 每次版本变化记录 |

哪些必须一开始就写完整？

不是12份全部一次性填写完。

开发前必须建立并填写核心内容

- AGENTS.md

- 01_PRODUCT_STANDARD.md

- 02_SYSTEM_ARCHITECTURE.md

- 03_HARDWARE_BASELINE.md

- 04_GPIO_MAP.md

- 05_SAFETY_STANDARD.md

- 07_SOFTWARE_STANDARD.md

- 08_TEST_ACCEPTANCE.md

可以先建立模板，开发过程中持续填写

- 06_SERIAL_PROTOCOL.md：通信协议确认后逐步锁定；

- 09_ENGINEERING_LOG.md：Eric每次开发后填写；

- 10_DECISION_LOG.md：产生重要选择时填写；

- 11_CHANGELOG.md：每次代码升级后填写。

所以正确操作是：

先创建12个文件

→ 核心标准先填写

→ 不确定的地方标注“待确认”

→ 每完成一个Stage继续更新

→ 6.0封版时全部填写完整

不要为了“看起来完整”提前编造电机参数、GPIO或编码器脉冲数。

三、AGENTS.md是总手册，其余文件是专业标准

可以把它理解成：

AGENTS.md不应该重复写完所有技术细节，而应该规定Codex：

- 每次工作前必须读取哪些文件；

- 哪些规则绝对不能违反；

- 哪些内容不得擅自修改；

- 修改后必须执行什么测试；

- 什么情况下必须停止并询问Eric；

- 详细参数应去哪个文件查找。

例如，AGENTS.md中写：

任何ESP32引脚修改前，必须读取docs/04_GPIO_MAP.md。

任何底盘运动代码修改前，必须读取docs/05_SAFETY_STANDARD.md。

任何串口格式修改前，必须读取docs/06_SERIAL_PROTOCOL.md。

不得只因为代码编译成功就声明阶段完成，必须依据

docs/08_TEST_ACCEPTANCE.md进行验收。

这样Codex就知道去哪里找“公司制度”。

四、这套文件为什么必须有

Atlas 6.0已经不是一次性的Arduino小程序，而是包含：

- ESP32固件；

- ROS2节点；

- 电机和编码器；

- 串口通信；

- 安全节点；

- 舵机、OLED、LED；

- 多个测试程序；

- 多个阶段版本。

如果没有标准，Codex可能会：

- 擅自更换GPIO；

- 修改串口格式却没有同步其他文件；

- 删除5.0原有功能；

- 用代码弥补错误机械结构；

- 忘记通信超时停车；

- 看到编译成功就判断项目完成；

- 不同对话给出不同架构；

- 在后续阶段忘记此前已经确定的决定。

建立这12份文件后，Atlas就从：

“Eric和AI共同完成的一组代码”

升级为：

“有产品定义、架构、安全规范、测试制度和版本记录的机器人研发项目”。

五、今后每次进入Codex的固定指令

以后每一次开始6.0工作，都可以先对Codex说：

你现在作为Atlas 6.0项目的AI辅助开发工程师工作。

开始任何操作前，请先完整读取项目根目录中的AGENTS.md，

再按照AGENTS.md的要求读取本阶段相关的产品、硬件、安全、

通信、软件和测试标准。

在读取完成前不要修改任何文件。

读取完成后，请先告诉我：

1. 当前Atlas版本和开发阶段；

2. 本阶段目标；

3. 必须遵守的安全规则；

4. 计划读取和修改的文件；

5. 仍然缺少、需要Eric确认的信息。

未经确认，不得修改已经锁定的GPIO、串口协议、

硬件基线和Atlas 5.0归档文件。

7/17前安装好

需要安装的软件清单

1. ChatGPT内置Codex

用途：

- 创建整个Atlas 6.0项目；

- 读取5.0旧代码；

- 生成完整ESP32程序；

- 生成完整ROS2 Python节点；

- 检查代码文件之间的关系；

- 运行软件测试；

- 根据报错修改代码；

- 整理README、测试表和工程日志；

- 使用Git保存版本。

Windows版ChatGPT可以直接使用Codex，也可以配置为在WSL2环境中工作。Codex Windows官方说明

Codex使用原则

每次只给Codex一个明确任务，例如：

请先读取Atlas 5.0全部代码，不要修改任何文件。

请列出ESP32现有GPIO分配、串口协议、安全机制和可能冲突。

不要一开始就说：

请把Atlas 6.0全部做完。

Eric必须逐阶段检查Codex的工作结果。

2. Arduino IDE 2.x

用途：

- 编译ESP32代码；

- 上传ESP32固件；

- 查看串口监视器；

- 单独测试电机；

- 单独测试编码器；

- 单独测试US-100；

- 测试OLED、LED和舵机。

需要安装：

- Arduino IDE 2.x；

- ESP32开发板支持包；

- 对应ESP32开发板的USB驱动；

- Atlas现有OLED、舵机等相关库。

Espressif官方建议通过Arduino IDE开发板管理器安装Arduino-ESP32支持包。ESP32 Arduino安装说明

3. Python

推荐：

- Python 3；

- 在Ubuntu/ROS2环境中使用系统兼容版本；

- 不要为了追求“最新版”随意更换ROS2依赖的Python版本。

主要用途：

- ROS2 Python节点；

- 串口通信；

- 测试数据记录；

- 编码器数据分析；

- 直行误差计算；

- 自动生成CSV测试记录。

主要Python包：

pyserial

pytest

ROS2相关包通过ROS2环境安装，不要随意用pip覆盖系统ROS2包。

4. WSL2＋Ubuntu 24.04

因为Eric使用Windows，而ROS2在Ubuntu环境中通常更容易安装和学习，推荐：

Windows

└── WSL2

└── Ubuntu 24.04

└── ROS2 Jazzy

作用：

- 提供Linux学习环境；

- 安装ROS2；

- 运行ROS2节点；

- 使用colcon编译工作区；

- 使用Git管理项目；

- 让Codex读取和修改ROS2工程。

5. ROS2 Jazzy

推荐组合：

Ubuntu 24.04

＋ROS2 Jazzy

＋Python rclpy

ROS2 Jazzy官方支持Ubuntu 24.04，因此这两个版本应当配套，不要随意混用Ubuntu版本。ROS2 Jazzy Ubuntu安装文档

建议安装桌面完整版：

ros-jazzy-desktop

因为它包含更多常用工具，初学时不容易频繁缺少依赖。

6. usbipd-win

WSL2默认不能像普通Windows软件一样直接访问ESP32的USB串口，需要使用usbipd-win把ESP32 USB设备连接给WSL2。

用途：

ESP32 USB

→ Windows识别

→ usbipd-win转接

→ WSL2 Ubuntu识别

→ ROS2串口节点通信

微软官方说明WSL2可以通过usbipd-win连接USB设备，包括Arduino一类开发板。微软WSL USB连接说明

注意：

ESP32连接给WSL2以后，Windows Arduino IDE可能暂时不能同时使用该串口。需要在“Windows烧录”和“WSL2运行ROS2”之间切换。

7. Git

用途：

- 保存Atlas 5.0封版；

- 建立6.0开发分支；

- 每完成一个阶段保存一次；

- 出现严重错误时可以恢复；

- 查看Codex到底修改了哪些文件。

现在只需要本地Git，不要求上传GitHub。

建议版本标签：

atlas-5.0-final

atlas-6.0-stage-1

atlas-6.0-stage-2

atlas-6.0-stage-3

atlas-6.0-alpha

atlas-6.0-beta

atlas-6.0-final

8. 可选工具

| 软件 | 是否必须 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| VS Code | 推荐 | 查看工程、编辑文件 |
| Codex扩展 | 可选 | 在编辑器里使用Codex |
| GitHub Desktop | 可选 | 图形化查看Git变化 |
| Serial Plotter | 推荐 | 查看编码器速度曲线 |
| LibreOffice/Excel | 推荐 | 记录测试数据 |
| Webots | 后期可选 | ROS2机器人仿真 |
| RViz2 | 推荐 | 查看ROS2数据 |
| rqt_graph | 推荐 | 查看ROS2节点连接关系 |

三、需要学习的技术清单

Eric不需要先把所有内容学完。每一个阶段只学习当时需要的内容。

必须掌握

机械基础

- 两轮差速底盘；

- 重心；

- 支撑面；

- 轮距；

- 车轮直径；

- 摩擦和打滑；

- 扭矩与负载；

- 螺丝、铜柱和垫片的正确安装。

电路基础

- 电压；

- 电流；

- 正负极；

- 共地；

- ESP32的3.3V逻辑电平；

- 电机不能由ESP32 GPIO供电；

- 电机启动电流；

- 电源压降；

- 驱动模块作用；

- 电容和保险丝的基本作用。

ESP32控制

- GPIO输入和输出；

- PWM；
-中断；

- 串口通信；

- 非阻塞程序；

- 状态机；

- 看门狗和超时停车；

- 编码器计数。

Python基础

- 变量；

- 函数；

- 类的基本概念；

- 循环与条件判断；

- 异常处理；

- 串口读取；

- 文件读写；

- CSV数据记录；

- 多文件导入。

ROS2基础

- Node；

- Topic；

- Publisher；

- Subscriber；

- Message；

- Launch；

- Package；

- Workspace；

- colcon build；

- ros2 run；

- ros2 topic list；

- ros2 topic echo；

- rqt_graph。

控制基础

- 开环与闭环；

- 目标速度；

- 实际速度；

- 误差；

- 比例调节；

- PID的初步概念；

- 编码器里程；

- 左右轮速度差；

- 停车距离。

工程方法

- 单部件测试；

- 子系统测试；

- 整机集成；

- 测试前写验收标准；

- 一次只修改一个变量；

- 保存错误信息；

- Git版本管理；

- 工程日志；

- 数据驱动优化。

四、Atlas 6.0项目文件结构

建议让Codex首先建立以下结构：

atlas_6_0/

├── AGENTS.md

├── README.md

├── .gitignore

├── docs/

│   ├── atlas_6_0_plan.md

│   ├── hardware_inventory.md

│   ├── gpio_map.md

│   ├── wiring_record.md

│   ├── serial_protocol.md

│   ├── safety_rules.md

│   ├── test_plan.md

│   └── engineering_log.md

├── esp32_firmware/

│   ├── atlas_6_0_main/

│   │   └── atlas_6_0_main.ino

│   └── component_tests/

│       ├── motor_test/

│       ├── encoder_test/

│       ├── distance_test/

│       └── serial_test/

├── ros2_ws/

│   └── src/

│       ├── atlas_interfaces/

│       ├── atlas_bridge/

│       ├── atlas_safety/

│       ├── atlas_odometry/

│       ├── atlas_behavior/

│       └── atlas_bringup/

├── tools/

│   ├── serial_monitor.py

│   ├── encoder_calibration.py

│   └── test_data_logger.py

├── tests/

├── test_data/

└── archive/

└── atlas_5_0_final/

其中AGENTS.md专门告诉Codex：

- Eric是13岁初学者；

- 所有解释必须清楚；

- 修改代码时必须输出完整文件；

- 不允许只给需要手动插入的代码片段；

- 不允许修改已经确认的GPIO而不说明；

- 所有移动程序必须默认停车；

- 通信超时必须停车；

- 必须保留Atlas 5.0稳定版本；

- 每次修改后必须说明测试方法；

- 硬件测试第一次必须让车轮悬空；

- 未经确认不得添加API Key或云端AI依赖。

五、Atlas 6.0完整操作流程

Stage 0：整理和封存Atlas 5.0 7/13完成

Eric操作

- 找到Atlas 5.0最终Python代码。

- 找到ESP32最终代码。

- 记录ESP32准确型号。

- 记录OLED型号。

- 记录Pan舵机GPIO18。

- 记录Tilt舵机GPIO19。

- 记录LED引脚。

- 记录串口波特率。

- 记录原有命令格式。

- 拍摄5.0正常运行视频。

- 复制一份只读备份。

- 建立Git标签atlas-5.0-final。

Codex任务

给Codex：请读取Atlas 5.0全部工程文件，只进行分析，不修改文件。

请输出：

1. 项目文件清单；

2. Python程序结构；

3. ESP32程序结构；

4. 所有GPIO；

5. 串口命令；

6. Safe Mode工作流程；

7. 6.0可能发生的GPIO冲突；

8. 必须保留的5.0功能；

9. 目前不能确定、需要我补充的信息。

验收

- 5.0仍然能运行。

- 有完整备份。

- 所有GPIO已经记录。

- Codex没有修改5.0代码。

- 没有API Key出现在6.0工程中。

Stage 1：安装软件环境 7/16前完成

顺序

- 安装或确认ChatGPT Windows版；

- 确认可以打开Codex；

- 安装Arduino IDE；

- 安装ESP32开发板支持；

- 安装Git；

- 启用WSL2；

- 安装Ubuntu 24.04；

- 安装ROS2 Jazzy；

- 安装usbipd-win；

- 安装Python测试工具；

- 运行ROS2官方talker/listener测试。

验收

- Arduino IDE能够编译ESP32 Blink程序。

- ESP32串口可以显示信息。

- Codex能够读取Atlas文件夹。

- Ubuntu 24.04可以启动。

- ROS2环境可以加载。

- talker和listener能够通信。

- Git可以显示版本。

- ESP32可以连接给WSL2。

这一阶段只建立软件环境，不接底盘电机。

Stage 2：建立6.0工程骨架 7/13前完成

Codex任务

请在不修改Atlas 5.0归档文件的前提下，创建Atlas 6.0工程骨架。

要求：

1. 不接入任何OpenAI API；

2. 不创建API Key配置；

3. ESP32和ROS2分开管理；

4. 建立docs、tests和test_data目录；

5. 创建AGENTS.md；

6. 创建GPIO表、串口协议表、安全规则和测试计划模板；

7. 暂时不要编写完整运动代码。

Eric需要检查

- 文件夹是否完整；

- 5.0是否没有被覆盖；

- 有没有不认识的依赖；

- 有没有出现API配置；

- Codex是否解释了每个目录的作用。

Stage 3：空底盘机械装配 7/17完成

这一阶段不通电、不写代码。

操作

- 安装左右电机；

- 安装左右轮；

- 安装万向轮；

- 安装上下层底盘；

- 暂时不要安装Atlas头部；

- 用手推动底盘；

- 检查左右轮是否平行；

- 检查轮子是否摩擦亚克力；

- 检查万向轮高度；

- 称量空底盘重量；

- 测量轮径和轮距；

- 把数据写入hardware_inventory.md。

验收

- 手推可以自然滚动。

- 底盘基本水平。

- 轮子不摩擦底盘。

- 亚克力没有开裂。

- 左右电机有标签。

- 轮径和轮距已记录。

Stage 4：电机和驱动单部件测试 7/25 完成

则

第一次通电：

- 车轮必须悬空；

- Atlas头部不要安装；

- PWM从低值开始；

- 急停按钮必须触手可及；

- 成人在旁边监督。

测试顺序

- 单独确认左电机；

- 单独确认右电机；

- 连接TB6612；

- 测试左轮正转、反转、停止；

- 测试右轮正转、反转、停止；

- 测试两轮同时前进；

- 测试两轮同时停止；

- 关闭ESP32，观察电机是否默认停止；

- 拔掉通信，观察是否停止。

Codex任务

请根据已经确认的ESP32型号、GPIO表和TB6612接线，创建独立电机测试程序。

要求：

1. 提供完整INO文件；

2. 上电默认停止；

3. PWM初始不超过70/255；

4. 支持左轮、右轮分别正转、反转、停止；

5. 非法命令立即停止；

6. 串口超时立即停止；

7. 不使用长时间delay；

8. 说明每条测试命令及预期结果。

验收

- 两个电机方向正确。

- STOP立即有效。

- 急停有效。

- ESP32复位时电机不突然启动。

- 驱动板没有异常发热。

- 电机电源与舵机电源分开。

- 所有系统共地。

Stage 5：基础移动 7/26完成

先悬空测试

- FORWARD

- BACKWARD

- LEFT

- RIGHT

- STOP

再做地面测试

- 前进20cm；

- 停止；

- 后退20cm；

- 停止；

- 左转；

- 停止；

- 右转；

- 停止。

验收

- 方向全部正确。

- 不会突然全速启动。

- STOP始终拥有最高优先级。

- 机器人不会翻倒。

- 电机没有明显发热。

- ESP32没有因为电机启动而重启。

这一阶段允许走不直，因为编码器闭环尚未加入。

Stage 6：编码器读取和标定 8/8 完成

操作

- 车轮悬空；

- 手动转动左轮；

- 查看左编码器A/B相；

- 手动转动右轮；

- 查看右编码器A/B相；

- 每个轮子完整转一圈；

- 分别记录5次计数；

- 计算平均值；

- 判断正转和反转；

- 写入标定文件。

公式

车轮周长=π×车轮直径
每个计数对应距离=车轮周长每圈编码器计数

验收

- 左右编码器都能读取。

- 能区分正转和反转。

- 每圈计数重复性合理。

- 数据来自实测，不是完全照抄卖家参数。

- Eric能够解释编码器为什么能测量运动。

Stage 7：闭环直行

第一步：只做左右轮速度补偿

让左右轮使用相同PWM，记录实际速度差。

第二步：比例控制

根据左右速度误差调整PWM：

左轮过快 → 降低左轮PWM

右轮过慢 → 提高右轮PWM

第三步：再考虑PID

13岁不需要一开始推导完整PID公式。先理解：

- 目标值；

- 实际值；

- 误差；

- 根据误差调整输出。

测试

- 50cm直行；

- 1米直行；

- 2米直行；

- 每种测试至少5次；

- 记录横向偏移；

- 比较优化前后。

验收

- 能显示左右轮目标速度。

- 能显示左右轮实际速度。

- 2米直行偏差明显改善。

- Eric能够解释开环和闭环区别。

- 不以偶然一次走直作为成功。

Stage 8：US-100距离传感器 8/11完成

测试顺序

- 不连接电机，单独测试US-100；

- 测试20cm；

- 测试30cm；

- 测试50cm；

- 测试墙面；

- 测试纸箱；

- 测试不规则物体；

- 处理无效读数；

- 再与电机整合。

建议安全逻辑

| 距离 | 动作 |
| --- | --- |
| 大于50cm | 可以正常前进 |
| 25–50cm | 降速或警告 |
| 小于25cm | 强制停止 |
| 数据无效 | 停止或进入安全模式 |

验收

- 障碍物过近时强制停车。

- 用户继续发送前进命令也不能越过安全节点。

- 无效传感器数据不会被当成安全。

- OLED能够显示距离或安全状态。

- 实际停车距离已经测量。

Stage 9：学习ROS2基本概念

先不要直接控制机器人。

学习顺序

- Workspace；

- Package；

- Node；

- Topic；

- Message；

- Publisher；

- Subscriber；

- Launch；

- ros2 topic list；

- ros2 topic echo；

- rqt_graph；

- talker/listener。

Eric必须完成的小练习

建立两个节点：

command_node

→ 发布字符串命令

→ display_node

→ 接收并显示命令

验收不是“程序能运行”，而是Eric能回答：

- 哪个节点在发送？

- 哪个节点在接收？

- Topic叫什么？

- Message是什么类型？

- 如果一个节点关闭会发生什么？

Stage 10：建立ROS2与ESP32串口桥 7/17完成 (但是改成了无线WIFI连接)

节点作用

ROS2移动命令

→ atlas_bridge

→ USB串口

→ ESP32

ESP32编码器和距离数据

→ USB串口

→ atlas_bridge

→ ROS2 Topic

串口协议必须明确

例如：

CMD,FORWARD,80

CMD,STOP,0

DATA,ENCODER,1234,1228

DATA,DISTANCE,38.5

STATUS,READY

ERROR,SENSOR_TIMEOUT

实际格式在写代码时再最终确认。

验收

- ROS2可以发送STOP。

- ESP32可以返回编码器数据。

- ESP32可以返回距离数据。

- 串口断开立即停车。

- 错误数据不会触发运动。

- 有心跳超时机制。

Stage 11：建立ROS2安全节点

安全节点必须在用户命令和电机之间：

必须检查：

- 是否已ARM；

- 障碍物是否过近；

- 串口是否正常；

- 心跳是否正常；

- 距离传感器是否正常；

- 命令是否超时；

- 急停是否已经恢复。

验收

- 安全节点拥有最终否决权。

- DISARM一定停车。

- ROS2退出一定停车。

- Python异常一定停车。

- 通信超时一定停车。

- ESP32上电默认禁止移动。

Stage 12：半自主避障 7/18完成

只实现简单状态机：

行为流程：

- 缓慢前进；

- 发现障碍；

- 停止；

- 等待完全停稳；

- 原地转向；

- 再次测距；

- 安全后继续；

- 异常时进入ERROR。

这不是完整SLAM或自主导航，但已经是真正的传感器反馈行为。

Stage 13：恢复Atlas 5.0的“个性和身体表达”

不能让6.0最后变成一辆普通小车。

| 底盘状态 | Atlas头部表现 |
| --- | --- |
| IDLE | 头部居中，OLED显示IDLE |
| ARMED | 绿灯，OLED显示ARMED |
| MOVING | OLED显示MOVING |
| OBSTACLE | 停车、黄灯、头部看向前方 |
| ERROR | 红灯、错误码、禁止移动 |
| DISARMED | 电机禁止，头部回中 |
| SUCCESS | 绿灯、点头、提示完成 |

验收

- 5.0功能没有因为6.0而丢失。

- 头部动作不会影响底盘稳定。

- 舵机与底盘电机仍然独立供电。

- 所有安全状态都有明显提示。

- Atlas仍然具有机器人角色感。

Stage 14：整机测试和6.0封版

至少完成：

- 10次前进停止；

- 10次后退停止；

- 10次障碍停车；

- 5次通信中断；

- 5次传感器无效；

- 5次ROS2程序退出；

- 5次急停；

- 5次两米直行；

- 一次连续运行测试；

- 一次低电量测试。

最终资料：

- 完整Python代码；

- 完整ESP32代码；

- ROS2工程；

- GPIO表；

- 接线图；

- 串口协议；

- 安全规则；

- 测试数据；

- 错误记录；

- 改进记录；

- 演示视频；

- Atlas 6.0 README；

- Git标签atlas-6.0-final。

六、Codex在整个过程中的正确工作方式

每个阶段都使用相同循环：

Eric说明当前硬件和目标

→ Codex先检查现有代码

→ Codex提出本阶段计划

→ Eric确认接线和参数

→ Codex生成完整文件

→ Codex运行软件测试

→ Eric执行实体测试

→ Eric提供真实数据和报错

→ Codex分析并修改完整文件

→ Eric复测

→ Git保存阶段版本

每次给Codex的信息

- 当前阶段；

- ESP32准确型号；

- 当前GPIO表；

- 接线照片；

- 完整报错；

- 串口输出；

- 实际测试现象；

- 哪些功能已经稳定；

- 哪些文件不允许修改；

- 本次验收标准。

每次要求Codex做到

请先读取相关文件。

请不要修改Atlas 5.0归档。

请列出准备修改的文件。

请说明修改原因。

请提供完整文件。

请运行可运行的软件测试。

请说明实体硬件测试步骤。

请检查断线、超时和非法命令是否默认停车。