AI Research Mentor Robot｜AI科创研发导师机器人

你开始做 V2-Lite：带长期记忆的初阶研发导师机器人。暑假两个月不建议追求完整商品机器人，目标应是做出一个能运行、能展示、能解释原理的原型。

暑假两个月目标

最终成果定义：AI Research Mentor Robot V2-Lite

功能：
1. 能和Eric对话
2. 能记录每天科创进展
3. 能记住以前做过什么项目
4. 能第二天提醒昨天的进度
5. 能在失败时给情绪支持
6. 能生成Project Log
7. 能用简单硬件动作回应：点头、灯光、屏幕表情

这就是“长期记忆版”的最低可行版本。

一、需要准备的软件

先用最简单组合：

Python 3.14
Cursor
Arduino IDE
VS Code 或 PyCharm
GitHub
本地文件夹
Windows 电脑

Python库：

python -m pip install pyserial opencv-python numpy

如果暂时不接API，也可以不用OpenAI API。先用本地规则+手动ChatGPT网页辅助。

二、需要准备的硬件

你们已有：

电脑
Arduino
摄像头
杜邦线
LED
植物项目硬件

新增建议买最少硬件：

1. OLED小屏幕 0.96寸 I2C
2. SG90舵机 2个
3. LED灯若干
4. 蜂鸣器 1个
5. 面包板
6. 杜邦线
7. USB摄像头 EMEET C950 到货后用

暂时不要买：

机械臂
轮式底盘
树莓派
Jetson
复杂机器人套件

三、两个月分阶段计划

第1阶段：机器人“记忆系统”搭起来

时间：第1周   目标：先不做硬件，先让机器人会记事。

建立项目文件夹：

AI_Research_Mentor_Robot
│
├── main.py
├── memory.json
├── project_log.txt
├── arduino_control.ino
└── README.md

memory.json 记录：

Eric是谁
Eric做过哪些项目
Eric目前在做什么
Eric遇到过哪些问题
Eric下一步目标是什么

第一周成果：

输入：今天我完成了植物系统1.1版本
系统保存：Eric完成植物系统1.1
第二天输入：我昨天做了什么？
系统回答：你昨天完成了植物系统1.1版本，下一步可以开始AI研发导师机器人。

这是长期记忆的核心。

第2阶段：Project Log 自动生成

时间：第2周  目标：机器人每天帮Eric生成项目日志。

每天输入：

今天目标：
今天完成：
遇到的问题：
怎么解决：
下一步：

系统自动保存成：

2026-07-xx project log

这个对升学非常重要，因为以后申请材料需要证明：

长期投入
持续迭代
真实debug
自主研发

第2周成果：机器人能自动记录每天研发进展

第3阶段：加入“导师式建议”

时间：第3周   目标：不是只记事，而是会给下一步建议。

例如Eric输入：今天OpenCV识别又失败了。机器人回答：你已经尝试了颜色阈值和ROI裁剪。
建议下一步：

1. 固定摄像头位置
2. 只分析画面中间区域
3. 记录绿色/黄色/棕色比例
4. 再决定是否修改阈值

这就是 Mentor，不是普通聊天。

第3周成果：机器人能根据历史项目给建议

第4阶段：加入情绪支持，但不做心理治疗

时间：第4周

目标：让机器人知道“失败很多次时要支持他”。

例如：我今天调了很久都失败了。机器人回答：今天不是没有进展。你已经排除了串口、摄像头和权限三个问题。现在剩下的是视觉阈值问题。
建议先休息10分钟，然后只测试一张绿色叶子。

注意边界：

它不是心理医生
它是研发导师
情绪支持只服务于继续推进项目

第4周成果：机器人有研发场景下的情绪支持能力

第5阶段：加入Arduino硬件反馈

时间：第5周  目标：机器人说话时，硬件有反应。

最简单做法：

开心/成功 → 绿灯亮
失败/警告 → 黄灯亮
严重错误 → 红灯亮
鼓励 → 舵机点头

Arduino接收指令：

HAPPY
WARNING
NOD

Python发送给Arduino。

第5周成果：软件记忆 + 硬件反馈打通

第6阶段：加入屏幕表情

时间：第6周  目标：机器人有“脸”。

用OLED显示：

:)
:|
:(
Thinking...
Good job!

这一步不复杂，但展示效果很好。

第6周成果：机器人有表情反馈

第7阶段：加入摄像头感知

时间：第7周  目标：机器人能“看到Eric在不在”。不用做人脸识别，先做简单版本：

摄像头检测到有人在前方
↓
机器人说：Eric，你今天要继续做项目吗？

如果YOLO能跑，可以识别：

person
laptop
book
plant

第7周成果：机器人开始具备视觉感知

第8阶段：整合展示版

时间：第8周  目标：做一个3分钟Demo。

Demo流程：

1. Eric打开机器人
2. 机器人问：今天继续做AI研发导师机器人吗？
3. Eric输入今天遇到的问题
4. 机器人读取历史记录
5. 机器人给出下一步建议
6. 机器人用舵机点头/屏幕显示表情
7. 系统自动生成Project Log

最终成果：

AI Research Mentor Robot V2-Lite

五、你们现在第一步该做什么

从今天开始，只做第一件事：

建立 memory.json + project_log.txt
让机器人先会“记住Eric做过什么”

第一版不用摄像头、不用舵机、不用屏幕。

先跑通：

输入一句进展
↓
保存到记忆
↓
下次能回忆
↓
能建议下一步

这就是“长期记忆机器人”的核心。

六、这个项目未来五年的主线

2026暑假：
长期记忆 + 项目日志 + 简单硬件反馈

初二：
加入语音、表情屏、摄像头识别

初三：
加入多轮对话、项目规划、GitHub记录

高一：
加入ROS2、机械动作、任务执行

高二：
形成真正AI研发导师机器人平台

高三：
整理作品集、论文、Demo、英文网站