Atlas 5.0

Hardware Robot Edition
开发计划书 v2.0

从“多模态软件导师”升级为“桌面硬件机器人系统”

目录

- 1. 结论：旧 5.0 计划为什么不够

- 2. Atlas 4.0 与 Atlas 5.0 的边界

- 3. Atlas 5.0 新定位与最终目标

- 4. 系统架构：软件大脑 + 硬件身体

- 5. 硬件采购清单

- 6. 分阶段开发计划

- 7. 每阶段验收标准

- 8. Eric 必须掌握的底层知识

- 9. ROS2 预备方案

- 10. Demo、GitHub 与文档要求

- 11. 风险清单与解决方案

- 12. 暑假剩余时间建议节奏

- 13. 参考资料

1. 结论：旧 5.0 计划为什么不够

用户的判断是正确的：如果 Atlas 4.0 已经完成舵机、LED、OLED、Python 串口控制，那么旧版 Atlas 5.0 的第一至第五阶段只是重复 4.0 的硬件反馈功能。它最多可以算 Atlas 4.1 或 Atlas 4.0 的硬件整理版，不能算一个真正的 5.0 正式版本。

正式判断 Atlas 5.0 必须从“硬件能响应”升级为“硬件工程系统”。区别不在于有没有外壳，而在于是否具备机械结构设计、电源可靠性、动作控制系统、行为状态机、硬件抽象层、稳定性测试和研发证据。

旧版 5.0 计划的问题在于：

把舵机、LED、OLED 当作新增功能，但这些功能已经在 Atlas 4.0 中出现。

没有把“机械结构”作为主线，只把它放在最后的外壳阶段。

没有加入电源系统、线缆管理、结构稳定性、动作库、校准系统等真实硬件工程内容。

没有形成 4.0 到 5.0 的清晰版本边界。

ROS2 只被泛泛提及，没有明确作为架构预备层。

2. Atlas 4.0 与 Atlas 5.0 的边界

新版规划必须先把两个版本的边界切清楚。Atlas 4.0 是“多模态软件导师 + 基础硬件反馈”；Atlas 5.0 是“桌面硬件机器人工程系统”。

| 维度 | Atlas 4.0 Vision + Voice Edition | Atlas 5.0 Hardware Robot Edition v2.0 |
| --- | --- | --- |
| 核心定位 | 能看、能听、能说、能记忆的 AI 研发导师 | 有稳定物理身体、可表达状态、可被工程化测试的桌面机器人 |
| 硬件角色 | 辅助反馈：灯光、表情、简单动作 | 系统主体：机械结构、电源、动作、状态、装配、稳定性 |
| 舵机 | 能被命令触发，完成简单点头/摇头 | 形成双自由度头部机构，有动作库、速度控制、校准与连续稳定测试 |
| LED / OLED | 显示状态或表情 | 纳入统一行为状态机，与语音、视觉、动作联动 |
| Python 与 Arduino | 能串口发送命令 | 建立硬件抽象层 HAL、通信协议、ACK 回传、错误处理和日志记录 |
| 机械结构 | 可选或临时固定 | 正式主线：底座、头部、云台、重心、力矩、装配与线缆管理 |
| 电源系统 | 可能仍依赖 USB 或临时供电 | 明确区分逻辑供电与舵机供电，共地、外接 5V、电流容量和安全规范 |
| ROS2 | 暂不需要 | 建立 ROS2 预备架构：节点划分、Topic 设计、Mock 控制节点 |
| 验收方式 | 功能能运行 | 功能 + 结构 + 稳定性 + Eric 讲解 + GitHub + Demo + 文档 |

3. Atlas 5.0 新定位与最终目标

Atlas 5.0 的正式名称建议为：Atlas 5.0 Hardware Robot Engineering Edition。相比旧名称 “Hardware Robot Edition”，新增 Engineering 是为了强调：这不是把电子元件装进盒子，而是 Eric 的第一个真正硬件工程版本。

一句话目标 把 Atlas 从“电脑里的多模态导师”升级成“桌面上的硬件机器人导师”：能通过实体动作、灯光、表情和语音形成统一的行为表达。

Atlas 5.0 最终演示目标：

Atlas 有一个稳定桌面实体：底座、头部、OLED 脸、摄像头位置、舵机云台、Arduino 控制区。

Atlas 能根据不同语境进入不同状态：待机、倾听、思考、鼓励、警告、错误、庆祝。

每个状态不是单一灯光，而是“语音 + 舵机动作 + OLED 表情 + LED 状态 + 日志”的组合。

Python 不再直接散乱控制硬件，而是通过 atlas_body_controller.py 调用硬件抽象层。

Arduino 不再只是接收单个命令，而是运行结构化 Body Firmware v5，能返回 OK / ERROR / BUSY 等状态。

Eric 能解释：为什么底座要宽、为什么头不能太重、为什么舵机需要外接电源、什么是力矩、什么是串口协议、什么是状态机。

4. 系统架构：软件大脑 + 硬件身体

Atlas 5.0 的系统架构要从“代码直接控制硬件”升级为“软件大脑调用硬件身体控制层”。

推荐架构图：
Eric 语音 / 摄像头输入
        ↓
Atlas Brain（Vision + Voice + Memory + Mentor）
        ↓
Behavior State Machine（行为状态机）
        ↓
atlas_body_controller.py（硬件抽象层 HAL）
        ↓ Serial Protocol v5
Arduino Body Firmware v5
        ↓
舵机 / LED / OLED / 传感器 / 按钮

这个架构的意义：

Atlas Brain 只负责判断“现在应该表达什么”，不直接关心每根线接在哪里。

Behavior State Machine 负责把语义状态转换成硬件行为，例如 “鼓励” = 点头 + 绿灯 + 微笑 + 语音。

atlas_body_controller.py 负责把行为指令转换成串口命令。

Arduino Body Firmware v5 负责执行底层硬件动作，并返回执行结果。

未来接 ROS2 时，可以把 atlas_body_controller.py 替换成 ros2_body_node，而主逻辑不用大改。

5. 硬件采购清单

本清单按“必须购买 / 强烈建议 / 暂时不买”区分。原则是：便宜、可调试、可解释、可扩展。

| 类别 | 硬件 | 建议数量 | 用途 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制 | Arduino Uno / Nano | 已有即可 | 底层硬件控制 | 必须 |
| 运动 | MG90S 金属舵机 | 2 个 | 头部水平/垂直主运动，更稳 | 必须 |
| 运动 | SG90 舵机 | 4–6 个 | 备用、手臂、测试 | 必须 |
| 结构 | 二自由度舵机云台支架 | 1 套 | 制作头部 pan-tilt 机构 | 必须 |
| 结构 | 亚克力板 / 木板 / 乐高板 | 1 套 | 桌面机器人底座 | 必须 |
| 结构 | M3 螺丝螺母垫片盒 | 1 盒 | 长期装配使用 | 必须 |
| 结构 | L 型支架 / 小角码 | 若干 | 固定舵机、板材、支架 | 强烈建议 |
| 电源 | 5V 2A 或 5V 3A 外接电源 | 1 个 | 单独给舵机供电，避免 USB 过载 | 必须 |
| 电源 | 面包板电源模块 / 接线端子 | 1 个 | 稳定分配 5V/GND | 强烈建议 |
| 电路 | 杜邦线、公对公/母对母/公对母 | 1 套 | 连接传感器和 Arduino | 必须 |
| 电路 | 220Ω 电阻 + 红黄绿 LED | 若干 | 状态灯 | 已有即可 |
| 显示 | 0.96 寸 I2C OLED | 1–2 个 | 表情显示 | 已有即可 |
| 调试 | 万用表 | 1 个 | 测量电压、电源问题排查 | 强烈建议 |
| 装配 | 热熔胶枪 / 扎带 / 魔术贴 / 标签纸 | 1 套 | 快速固定和线缆管理 | 必须 |
| 传感 | 按钮 / 急停按钮 / HC-SR04 超声波模块 | 可选 | 手动启动、简单距离检测 | 可选 |

暂时不建议购买：轮式底盘、复杂机械臂、Jetson、树莓派、人形机器人套件、昂贵成品机器人。原因是 5.0 的核心是建立基础硬件工程能力，不是买一个黑盒套件。

6. 分阶段开发计划

新版 Atlas 5.0 建议分为 9 个阶段。第 0 阶段用于把 4.0 封版并清理重复内容；第 1–8 阶段才是 5.0 的正式开发。

阶段 0：Atlas 4.0 封版与重复功能审计

目标：确认 4.0 已经完成哪些硬件反馈功能，避免 5.0 重复劳动。

主要任务：

列出 4.0 已有功能：视觉、语音、记忆、舵机、LED、OLED、串口控制。

录制 4.0 Demo，写 Version Note。

冻结 4.0 主分支，创建 atlas5_dev 分支。

明确：5.0 不重复“能控制舵机/灯/OLED”，而是升级为工程系统。

完成标准：

完成 Atlas 4.0 Version Note

GitHub 有 v4.0 tag 或清晰提交记录

列出 5.0 新增内容清单

阶段 1：硬件系统架构设计

目标：在动手装配前先画出 Atlas 5.0 的硬件系统图和数据流。

主要任务：

画系统图：PC / Arduino / 舵机 / OLED / LED / 外接电源 / 公共 GND。

确定串口协议 v5：命令、参数、返回值。

确定文件结构：Python HAL、Arduino firmware、docs、logs。

确定硬件状态：IDLE、LISTENING、THINKING、ENCOURAGING、WARNING、ERROR、CELEBRATING。

完成标准：

有一张硬件结构图

有 Serial Protocol v5 文档

有文件夹结构草案

阶段 2：机械底座与头部 pan-tilt 机构

目标：真正进入机械学习：底座、重心、头部云台、舵机安装。

主要任务：

制作一个宽底座，先用亚克力板/木板/乐高板，不追求美观。

用 2 个 MG90S 或 1 个 MG90S + 1 个 SG90 做头部水平/垂直云台。

OLED 固定在头部前方，摄像头固定在头部上方或旁边。

测试不同头部重量对舵机和稳定性的影响。

记录：底座宽度、头部重量、舵机位置、是否会倒。

完成标准：

头部能左右转、上下点头

连续动作 50 次不脱落

左右转动时底座不倾倒

Eric 能解释重心和力矩

阶段 3：电源系统与线缆工程

目标：把“能动”升级为“稳定动”。这是硬件机器人最容易被忽视但最重要的一步。

主要任务：

舵机不直接依赖 Arduino USB 供电，使用外接 5V 2A/3A。

Arduino GND 与舵机电源 GND 必须共地。

给线缆贴标签：D6、D7、5V_SERVO、GND、OLED_SDA、OLED_SCL。

把电源线、信号线、显示线分区整理。

用万用表测量 5V 是否稳定。

完成标准：

舵机动作时 Arduino 不重启

OLED 不闪烁

线缆固定，不因轻微移动掉线

Eric 能解释电压、电流、共地

阶段 4：动作库 Motion Library v5

目标：不再只做 NOD / SHAKE，而是建立动作库。

主要任务：

设计动作：nod_slow、nod_fast、shake_no、look_left、look_right、look_down、idle_scan、celebrate、error_down、thinking_tilt。

加入速度控制：动作不是瞬间跳角度，而是逐步平滑运动。

建立中立位：每个动作完成后回到 center。

建立校准参数：水平中位角、垂直中位角、最大/最小角度。

完成标准：

至少 8 个动作可用

动作平滑，无明显机械冲击

每次动作后能回中位

Eric 能解释 PWM、角度、速度曲线

阶段 5：行为状态机 Behavior State Machine

目标：把 AI 语义状态映射成一组硬件表达，而不是单独控制灯或舵机。

主要任务：

定义状态：IDLE、LISTENING、THINKING、SUCCESS、ENCOURAGE、WARNING、ERROR。

为每个状态绑定：LED 颜色、OLED 表情、舵机动作、语音风格、日志内容。

例如 ENCOURAGE = 黄灯 → 点头 → OLED 微笑 → 语音鼓励 → 写入 Project Log。

加入状态切换规则，避免多个动作同时冲突。

完成标准：

至少 7 个状态可运行

每个状态都有统一硬件表现

不会出现红灯亮但语音说成功的冲突

Eric 能解释状态机

阶段 6：Arduino Body Firmware v5

目标：Arduino 端升级为“身体固件”，而不是临时代码。

主要任务：

整理 Arduino 代码模块：servo、led、oled、protocol、state。

串口命令格式建议：CMD:STATE:ENCOURAGE 或 CMD:MOTION:NOD_SLOW。

Arduino 每次执行后返回：OK、ERROR、BUSY、UNKNOWN_CMD。

加入安全限制：舵机角度不能超过机械允许范围。

完成标准：

Arduino 能识别结构化命令

错误命令不会导致程序卡死

执行后有返回值

代码有注释和模块分区

阶段 7：Python Hardware Abstraction Layer

目标：Python 端建立硬件抽象层，Atlas Brain 不直接写串口命令。

主要任务：

新增 atlas_body_controller.py。

提供高级函数：body.set_state("thinking")、body.perform("encourage")、body.face("happy")。

所有硬件动作写入 project log。

如果 Arduino 未连接，Python 不崩溃，而是进入 software_only 模式。

完成标准：

主程序不直接调用 serial.write

硬件断开时 Atlas 仍可运行

每次硬件动作有日志

接口清晰可扩展

阶段 8：ROS2 预备架构

目标：ROS2 暂不强行控制真实硬件，但要为 6.0 做准备。

主要任务：

安装或规划 Ubuntu / WSL2 + ROS2。

跑通 talker/listener。

画 ROS2 节点图：atlas_brain_node、vision_node、voice_node、body_node、log_node。

先做 mock_body_node：不接硬件，只打印收到的动作命令。

写 ROS2_Bridge_Design.md，说明未来如何替代 Python HAL。

完成标准：

能解释 node/topic/message

有 ROS2 节点设计图

至少跑通一个 mock publisher/subscriber

不影响 5.0 主线稳定性

7. 每阶段验收标准

| 阶段 | 必须验收项 | 不能通过的情况 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 4.0 已封版，5.0 新增范围明确 | 4.0 和 5.0 功能混在一起 |
| 1 | 有硬件架构图、通信协议、文件结构 | 边做边改，没有设计文档 |
| 2 | 实体结构稳定，头部运动可靠 | 舵机直接贴在纸盒上，容易掉 |
| 3 | 外接电源稳定，共地正确，线缆清晰 | 舵机一动 Arduino 重启或 OLED 闪烁 |
| 4 | 动作库不少于 8 个动作 | 只有 NOD / SHAKE 两个动作 |
| 5 | 行为状态机能统一控制动作、灯、表情、语音 | 灯、屏幕、舵机各自独立，语义不一致 |
| 6 | Arduino 固件有协议、返回值、错误处理 | Arduino 代码仍是临时拼接 |
| 7 | Python HAL 清晰，主程序不直接写串口 | 业务逻辑里到处都是 serial.write |
| 8 | ROS2 有基础概念与 mock 节点 | 一开始强行把 ROS2 接入硬件导致主线失败 |

8. Eric 必须掌握的底层知识

Atlas 5.0 不只是做出一个会动的桌面机器人，更重要的是让 Eric 能讲清楚背后的工程原理。

| 知识模块 | 必须能讲清楚的问题 | 建议演示方式 |
| --- | --- | --- |
| 机械结构 | 为什么底座要宽？为什么头部越重越容易倒？ | 改变头部重量，观察稳定性 |
| 重心 | 什么是重心？重心超过底座支撑范围会怎样？ | 把头部伸出底座边缘，观察倾倒趋势 |
| 力矩 | 为什么同样重量，离舵机轴越远越难带动？ | 比较短支架和长支架的舵机负担 |
| 舵机 | SG90 和 MG90S 区别是什么？舵机为什么会抖？ | 同一动作分别用不同舵机测试 |
| 电源 | 为什么舵机不能全部靠 Arduino USB 供电？ | 观察 USB 供电和外接供电的稳定性差异 |
| 共地 | 为什么外接舵机电源也要和 Arduino GND 连接？ | 拔掉共地线，观察控制异常 |
| 串口协议 | Python 和 Arduino 如何通信？什么是命令和返回值？ | 串口监视器展示 OK / ERROR 返回 |
| 状态机 | 为什么不能所有模块各自独立响应？ | 展示 THINKING / ERROR 状态的一致表现 |
| ROS2 | Node、Topic、Message 分别是什么？ | talker/listener 或 mock_body_node 演示 |

9. ROS2 预备方案

ROS2 很重要，但 Atlas 5.0 不应把 ROS2 作为主线阻塞项。建议把 ROS2 定义为“架构预备层”，为 Atlas 6.0 或 6.5 做准备。

Atlas 5.0 阶段 ROS2 的目标不是控制真实硬件，而是让 Eric 理解机器人软件系统的组织方式。

Node：一个独立功能模块，例如 vision_node、voice_node、body_node。

Topic：模块之间传消息的通道，例如 /atlas/body_command。

Message：Topic 中传递的数据，例如 command="encourage"。

Publisher：发布消息的模块，例如 mentor_node 发布动作建议。

Subscriber：接收消息的模块，例如 body_node 接收动作命令。

建议节点设计：

/atlas/vision_status     摄像头识别结果
/atlas/voice_text        语音识别文字
/atlas/mentor_decision   AI 导师决策
/atlas/body_command      身体动作命令
/atlas/project_log       项目日志事件

5.0 完成时，只需要 mock_body_node 能接收 /atlas/body_command 并打印动作即可。真正 ROS2 控制 Arduino 放到后续版本。

10. Demo、GitHub 与文档要求

10.1 Demo 要求

Atlas 5.0 Demo 建议控制在 3–5 分钟，必须展示“硬件工程升级”，不能只展示聊天。

展示桌面实体外观：底座、头部、OLED、摄像头、舵机、线缆整理。

展示电源系统：说明舵机外接 5V，Arduino 通过 USB 与电脑通信，并且共地。

Eric 对 Atlas 说：“我今天调试失败很多次。”

Atlas 进入 ENCOURAGE 状态：黄灯/绿灯、点头、OLED 微笑、语音鼓励。

Eric 对 Atlas 说：“这个模块报错了。”

Atlas 进入 ERROR 状态：红灯、低头、OLED 显示 Error、生成 Project Log。

展示动作库：look_left、look_right、nod_slow、thinking_tilt、celebrate。

Eric 用 60–90 秒解释：重心、力矩、舵机供电、串口协议、状态机。

10.2 GitHub 文件结构建议

atlas_project/
  atlas_main.py
  atlas_body_controller.py
  atlas_behavior_state_machine.py
  arduino/
    atlas5_body_firmware.ino
  docs/
    Atlas_5.0_Version_Note.md
    Hardware_Wiring_Diagram.md
    Serial_Protocol_v5.md
    ROS2_Bridge_Design.md
  logs/
    project_log_2026_xx_xx.md
  demos/
    demo_script_atlas5.md
  tests/
    test_body_controller.py
    hardware_test_checklist.md

10.3 Version Note 必须包含

版本名称：Atlas 5.0 Hardware Robot Engineering Edition。

相比 4.0 的升级点：机械结构、电源系统、动作库、状态机、HAL、固件协议、ROS2 预备。

已完成功能列表。

硬件接线表。

已知问题与限制。

下一版 Atlas 6.0 的衔接方向。

11. 风险清单与解决方案

| 风险 | 表现 | 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| 5.0 与 4.0 重复 | 只是重复舵机、LED、OLED 控制 | 把 5.0 范围改为机械、电源、动作库、状态机、HAL、固件协议 |
| 舵机抖动或无力 | 头部乱抖、角度不准、Arduino 重启 | 外接 5V 2A/3A，减轻头部重量，缩短力臂，必要时用 MG90S |
| 结构不稳 | 头一动机器人就倒 | 扩大底座，加配重，降低头部位置，缩短头部悬臂 |
| 线缆混乱 | 轻轻移动就掉线，难排查 | 贴标签、扎带固定、分区布线、拍照记录接线 |
| 代码继续拼接 | 主程序到处直接控制硬件 | 强制使用 atlas_body_controller.py 和 Arduino firmware 模块化结构 |
| ROS2 过早引入 | 安装和环境问题拖垮 5.0 主线 | 5.0 只做 ROS2 mock，不要求控制真实硬件 |
| 只重视外观 | 机器人好看但不稳定、不可解释 | 验收时把工程稳定性和 Eric 讲解放在外观之前 |

12. 暑假剩余时间建议节奏

如果暑假还剩五六十天，建议不要只做一个 5.0，而是把 5.0 做扎实，然后启动 ROS2 与 6.0 准备。

| 时间 | 主线任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 周 | 4.0 封版 + 5.0 架构设计 + 采购 | 4.0 Demo、5.0 架构图、采购清单 |
| 第 2 周 | 底座、头部云台、电源系统、线缆工程 | 实体结构 v1、电源测试记录 |
| 第 3 周 | 动作库 + 行为状态机 + Arduino Body Firmware | 8 个动作、7 个状态、固件协议 |
| 第 4 周 | Python HAL + 4.0 软件整合 + 稳定性测试 | atlas_body_controller.py、30 分钟稳定测试 |
| 第 5 周 | 5.0 Demo、GitHub、Version Note、Project Log | 正式发布 Atlas 5.0 |
| 第 6 周 | ROS2 入门：talker/listener、node/topic/message | ROS2 学习记录、mock_body_node |
| 第 7–8 周 | Atlas 6.0 预研 | 移动底盘 / ROS2 Bridge 方向决策 |

13. 参考资料

优先使用官方资料。视频教程只用于辅助理解，不作为最终技术标准。

Arduino Servo Library 官方文档：用于理解 Arduino 控制 RC 舵机的基础方式。

Arduino Servo Motor Basics 官方教程：用于学习舵机接线与基础控制。

ROS 2 官方 Beginner Tutorials：用于学习 nodes、topics、publisher、subscriber 等基础概念。

ROS 2 Releases 官方文档：用于确认当前 ROS2 发行版和目标平台。

B站 / YouTube 可搜索关键词：Arduino 舵机 云台、Arduino OLED I2C、ROS2 talker listener、ROS2 Python publisher subscriber。

执行原则 Atlas 5.0 的成败不取决于外壳是否漂亮，而取决于 Eric 是否第一次建立了硬件工程的基本方法：结构设计、电源稳定、动作控制、模块化代码、调试记录和可解释的工程判断。